本机服务端 + 图纸智能检索系统
需求分析报告

（本机为服务端 · 手机 H5 为终端 · 内网/外网双通道 · 图纸智能检索与比对）

| 文档版本 | V1.0（初稿） |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-09 |
| 编制角色 | 高级开发工程师（需求分析与方案设计） |
| 需求来源 | 《做一个本机做为服务端.docx》（用户原始需求） |
| 适用范围 | 本机服务端部署、手机 H5 访问、图纸智能检索与比对模块（第一模块） |
| 配套技术栈 | ASP.NET Core 8.0 / Tesseract OCR / SQLite / Vant 4 / Ngrok |

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

用户希望将一台本地 Windows 电脑改造为「服务端」，在其上托管资料库与所需的识别/检索引擎；以手机通过 H5 网页（而非原生 APP）作为访问终端。系统需同时兼容两种网络环境：① 内网 WiFi（局域网直连）；② 运营商 4G/5G（通过外网隧道或端口转发访问）。在此基础架构之上，可逐步叠加功能模块，首个落地模块为「图纸智能检索与比对系统」。

## 1.2 核心目标

本机即服务：本地电脑常驻运行 Web 服务，承载 OCR 引擎、SQLite 资料库与 H5 静态资源，开机即用。

手机免装 APP：全部交互通过移动端 H5 网页完成，扫码或点击链接即可使用。

双网络可达：内网走局域网 IP，外网走 4G/5G + 隧道/转发，IP 自动识别与切换，用户无感。

图纸智能检索：拍照/选图 OCR → 自动匹配本地资料库 → 精确命中具体部位图纸；并支持型号关键词人工检索与历史回溯。

## 1.3 关键约束

网络约束：必须同时支持内网 WiFi 与运营商 4G/5G，且资料库在本地、外网访问可配置。

终端约束：仅 H5 网页，不开发 iOS/Android 原生应用。

资料约束：图纸源文件位于 E:\生产打标效果图（现有 20 个 PDF 文件），需先建索引方可检索。

匹配约束：以 OCR 文字/符号/图案识别为主，不要求像素级精准对齐比对。

可扩展约束：架构需模块化，便于后续叠加新功能模块。

# 2. 总体架构与技术评估

## 2.1 部署与网络架构

采用「单服务端 + 多终端」轻量架构：

服务端：本机 Windows，ASP.NET Core 8.0 常驻进程，Kestrel 监听 0.0.0.0:5000，统一提供 API 与 H5 静态资源。

终端层：手机浏览器访问 H5，前端内置「内网地址 / 外网地址」双 baseURL 并自动探测切换。

网络层：内网经局域网 IP 直连；外网经 Ngrok 隧道或路由器端口转发 + DDNS 暴露同一端口。

数据层：SQLite 存放 drawings（图纸索引）与 histories（历史）两张表，图纸原图/缩略图存于本地磁盘。

## 2.2 技术栈评估（用户给定）

| 层 | 选型 | 用途 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | ASP.NET Core 8.0 Web API | 提供 REST 接口与静态托管 | 成熟稳定，跨平台，适合本机常驻服务 |
| OCR 引擎 | Tesseract OCR + 中文包(chi_sim) | 图像文字提取 | 免费开源；中文小字场景准确率有限，需预处理+词库兜底 |
| PDF 处理 | PdfSharp / iTextSharp | PDF 转图片建库 | 二者皆可，注意 iText 商业授权，建议优先 PdfSharp |
| 数据库 | SQLite | 本地轻量资料库 | 零部署、单文件，契合本机场景 |
| 图像处理 | System.Drawing.Common / ImageSharp | 预处理与缩略图 | 推荐 ImageSharp（跨平台、无 GDI 依赖） |
| 前端框架 | 原生 HTML5 + JavaScript | H5 页面 | 轻量、无构建负担，契合小团队快速落地 |
| UI 组件 | Vant 4.x | 移动端组件 | 移动端体验佳，Uploader/Search/ImagePreview 直接可用 |
| HTTP 客户端 | Axios | 前后端通信 | 拦截器便于做 IP 自动切换 |
| 网络访问 | Ngrok 免费版（首选）/ 路由器端口转发（备用） | 外网可达 | Ngrok 免公网 IP 但地址随机；端口转发需公网 IP+DDNS |

# 3. 需求清单（汇总）

需求分为三类：系统级需求（SR，本机服务端/网络/建库基础）、功能模块需求（FR，图纸检索模块）、非功能需求（NFR）。优先级：P0=必须，P1=重要，P2=增强。

| 编号 | 类别 | 需求名称 | 优先级 | 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-01 | 系统级 | 本机服务端常驻运行 | P0 | ASP.NET Core 8.0 服务化，开机即提供 API+H5 |
| SR-02 | 系统级 | 双网络可达（内网/外网） | P0 | 局域网 IP + 外网隧道/端口转发同一端口 |
| SR-03 | 系统级 | 前端 IP 自动识别与切换 | P0 | H5 自动判断内/外网并切换 baseURL |
| SR-04 | 系统级 | 图纸资料库初始化与索引 | P0 | 20 个 PDF→图片→OCR→结构化 SQLite |
| SR-05 | 系统级 | 外部访问配置（Ngrok/转发） | P1 | 默认 Ngrok，具备公网 IP 时改端口转发+DDNS |
| FR-01 | 功能模块 | 图像内容识别（OCR） | P0 | 上传图→预处理→Tesseract 提取文字/符号 |
| FR-02 | 功能模块 | 资料库匹配 | P0 | 识别结果检索本地库，命中出图/未中弹「未找到」 |
| FR-03 | 功能模块 | 图纸部位区分 | P1 | 库区分顶部/底部/背面，结果精确对应部位 |
| FR-04 | 功能模块 | 图片输入方式 | P0 | 支持手机拍照与相册选取 |
| FR-05 | 功能模块 | 型号快速搜索 | P1 | 独立「图纸库」入口按型号关键词检索 |
| FR-06 | 功能模块 | 历史记录 | P1 | 自动留存每次操作并可回溯快照 |
| NFR-01 | 非功能 | 性能 | P1 | 单次识别<3s；H5 首屏<1.5s |
| NFR-02 | 非功能 | 健壮性与提示 | P1 | 异常兜底、未命中走明确分支不崩溃 |
| NFR-03 | 非功能 | 数据安全 | P1 | 资料库仅本机；外网可加口令/HTTPS |
| NFR-04 | 非功能 | 可扩展性 | P2 | 模块化解耦，新模块可插拔 |

# 4. 逐条需求与解决方案

每条需求均给出：实现思路 / 所需资源 / 预期效果。

## 4.1  SR-01  本机服务端常驻运行

需求描述：在本地 Windows 电脑以 ASP.NET Core 8.0 常驻运行 Web API，承载 OCR 引擎、SQLite 资料库与 H5 静态资源，开机即用。

实现思路：用 ASP.NET Core 8.0 建立 Web API 项目；Program.cs 中 Kestrel 监听 http://0.0.0.0:5000 并对 H5 开启 CORS；H5 静态文件置于 wwwroot 或独立路径托管；用 Windows「任务计划程序」开机触发，或用 nssm 将进程注册为 Windows 服务，保证「本机即服务端」长期常驻。

所需资源：.NET 8 SDK/Runtime；ASP.NET Core 模板；Tesseract 运行时(含 chi_sim)；Microsoft.Data.Sqlite；nssm（服务化可选）。

预期效果：本机开机即自动提供 API 与网页服务，局域网/外网均可访问，无需人工启动，真正「本机即服务器」。

## 4.2  SR-02  双网络可达（内网/外网）

需求描述：服务端同一端口对内对外同时暴露：内网经本机局域网 IP（如 192.168.x.x:5000），外网经运营商 4G/5G + 隧道/转发访问。

实现思路：服务端只暴露一个端口（5000）。内网靠 LAN IP 直连；外网二选一：① Ngrok 免费版一条 `ngrok http 5000` 生成随机公网地址；② 路由器做 5000→5000 端口转发 + 公网 IP/DDNS。前端按当前网络切换 baseURL（见 SR-03）。

所需资源：Ngrok 账号（免费版即可）；或路由器管理权限（端口转发）；可选 DDNS（花生壳/No-IP）。

预期效果：手机无论连内网 WiFi 还是走 4G/5G，都能打开同一 H5 并正常完成图纸检索，满足双网络硬性约束。

## 4.3  SR-03  前端 IP 自动识别与切换

需求描述：H5 自动判断当前处于内网还是外网，选择对应 API 基地址，用户无感切换。

实现思路：前端维护 LAN 与外网两个 baseURL；页面加载时先对 LAN 地址发 /api/health 探测，超时（如 800ms）则回退外网地址；或读取页面自身 host 判断（属局域网段则用 LAN）。建议「探测 + 配置兜底」双策略，并在 config.js 暴露可手写切换。

所需资源：后端 /api/health 心跳接口；前端 Axios 拦截器；config.js 配置项。

预期效果：用户无需手动切网，内/外网自动命中正确后端，体验无感、零配置。

## 4.4  SR-04  图纸资料库初始化与索引

需求描述：将 E:\生产打标效果图 下 20 个 PDF 转为图片，OCR 提取文字，建立含「型号 / 部位 / 文字索引」的结构化 SQLite 记录。

实现思路：编写初始化脚本（随服务启动或独立 CLI 运行）：遍历 20 个 PDF → PdfSharp/iTextSharp 每页渲染为图 → ImageSharp 二值化/放大提升 OCR → Tesseract(eng+chi_sim, psm 6) 提取文字 → 正则解析型号（如 A-01）与部位（顶部/底部/背面 关键词或文件名约定）→ 写入 drawings 表(id,file_path,page,model,part,ocr_text,thumb)。前端检索即查此表。

所需资源：原始 20 个 PDF；PdfSharp 或 iTextSharp；SixLabors.ImageSharp；Tesseract+chi_sim；SQLite。

预期效果：资料库从「一堆 PDF」变为可全文检索的结构化数据，识别结果能精准命中对应图纸与部位，是后续所有功能的数据地基。

## 4.5  SR-05  外部访问配置（Ngrok / 转发）

需求描述：默认用 Ngrok 免费版开通外网隧道；具备公网 IP 时改用路由器端口转发 + DDNS，保证 4G/5G 下可用。

实现思路：默认方案 `ngrok http 5000` 一键开通（无需公网 IP）；进阶方案在路由器做 5000→5000 转发并配 DDNS 固定域名。需在文档标注免费版限制（随机地址、重启失效、带宽限速）；敏感场景在 Ngrok/Nginx 层加访问口令或启用 HTTPS。

所需资源：Ngrok（免费/付费）；或路由器端口转发权限 + DDNS 服务。

预期效果：在任意 4G/5G 网络下，手机凭外网地址访问本机服务，完成图纸检索；并可根据稳定性需求平滑升级到固定域名方案。

## 4.6  FR-01  图像内容识别（OCR）

需求描述：识别上传图片中的文字、符号和图案（主要通过 OCR 提取文字），不要求像素级精准对齐。

实现思路：前端拍照/选图后经 Canvas 压缩（最大边≤2000px、质量 0.8、修正 EXIF 方向）→ multipart 上传 POST /api/ocr；后端 ImageSharp 预处理（灰度、自适应阈值、去噪）→ 调用 Tesseract(eng+chi_sim, psm 6 整图识别)→ 返回清洗后文本（去冗余空格、标点归一）。以文字为主，不做像素对齐。

所需资源：Tesseract 运行时+中文包；SixLabors.ImageSharp；前端 Canvas/EXIF 处理；可选型号白名单词库提升准确率。

预期效果：上传一张图纸照片，1~3 秒内返回其中的型号/文字信息，作为后续匹配的输入，识别稳定可控。

## 4.7  FR-02  资料库匹配

需求描述：识别结果自动去本地资料库检索；有相同内容则展示对应图纸，没有则弹窗提示「未找到」。

实现思路：OCR 返回文本后，后端对其做关键词切分（型号、关键符号），对 drawings 表做 `ocr_text LIKE '%kw%' OR model LIKE '%kw%'` 检索；按命中词数/位置加权排序，返回 top-N 图纸缩略图与大图路径；未命中约定返回空集合，前端弹窗「未找到」。

所需资源：SQLite 模糊/全文检索；后端匹配排序逻辑（命中数加权）。

预期效果：拍照即出图，命中显示对应图纸，未命中给出明确「未找到」提示，形成完整闭环，不静默失败。

## 4.8  FR-03  图纸部位区分

需求描述：资料库需区分顶部、底部、背面等部位，检索结果需精确对应到具体部位的图纸。

实现思路：drawings 表增加 part 字段（顶部/底部/背面/其他），初始化时按文件名约定（如 `A-01_顶部.pdf`）或 OCR 内容打标；匹配结果除返回图纸外必须携带 part 标签；前端高亮「该结果属于【顶部】图纸」并仅展示该部位图片，避免整份多页图纸混淆。

所需资源：PDF 转图后按页/按部位切分存储；部位标注规则（文件名约定优先）。

预期效果：检索结果精确到具体部位，杜绝「找到图纸但分不清哪一面」的问题，比对可用性大幅提升。

## 4.9  FR-04  图片输入方式

需求描述：支持手机拍照上传，也支持从手机相册选取现有图片。

实现思路：H5 用 Vant Uploader + 原生 input 双通道：拍照用 `<input type=file accept=image/* capture=environment>` 调起后置摄像头；相册用 Vant Uploader 单选/多选；选图后用 Canvas 生成缩略图预览并压缩，再走 FR-01 上传流程。注意外网访问需 HTTPS（Ngrok 自带）。

所需资源：Vant 4.x；Axios；HTML5 Canvas；移动端 HTTPS 环境。

预期效果：手机端两种取图方式均可用，预览流畅、上传体积可控，采集入口完整。

## 4.10  FR-05  型号快速搜索

需求描述：提供独立入口，支持按型号关键词手动搜索资料库中的图纸，匹配后能完整展示图纸详情。

实现思路：独立「图纸库」页面用 Vant Search 输入框，输入型号（如 A-01）→ GET /api/drawings?keyword= → 后端按 model/ocr_text 模糊匹配（带分页）→ 返回卡片列表（缩略图+型号+部位）；点击卡片用 Vant ImagePreview 看完整大图。

所需资源：后端列表查询接口 + 分页；前端 Vant Search / Card / ImagePreview。

预期效果：人工已知型号时，秒级获得所有相关图纸卡片并可查看大图，不依赖拍照，检索双通道互补。

## 4.11  FR-06  历史记录

需求描述：自动保存每一次识别操作记录（含上传图片、识别结果、匹配到的图纸、时间），支持回溯查看历史快照。

实现思路：后端建 histories 表(id,created_at,image_thumb,ocr_text,matched_drawing_id,status)；每次识别/搜索成功后写入；H5「历史记录」页按 created_at DESC 拉取；每条展示缩略图+识别文字+匹配结果+时间，点击查看当时快照（原图+结果）。

所需资源：SQLite histories 表；前端列表+详情；缩略图存储（与上传图同目录或 base64 入库）。

预期效果：所有操作可追溯，支持事后复核与比对，形成可回溯的作业记录，便于质量追溯与培训。

## 4.12  NFR-01  性能

需求描述：单次识别响应 < 3s（含上传+OCR+检索）；H5 首屏加载 < 1.5s。

实现思路：OCR 前先做图像降采样；SQLite 对 model/ocr_text 建索引；H5 资源经 Gzip、懒加载；缩略图独立存储避免大图阻塞。

所需资源：SQLite 索引；前端资源压缩/CDN 可选；ImageSharp 降采样。

预期效果：移动端操作顺滑，识别与首屏均在体验阈值内，不卡顿。

## 4.13  NFR-02  健壮性与提示

需求描述：服务端异常时前端给出明确提示；OCR 无结果时走「未找到」分支而非崩溃。

实现思路：后端统一异常中间件返回结构化错误码；前端 Axios 拦截器对 4xx/5xx/超时给出友好提示；OCR 空结果按「未找到」处理。

所需资源：后端全局异常处理；前端统一错误提示组件。

预期效果：任何异常都有明确反馈，不会白屏或静默失败，用户体验可靠。

## 4.14  NFR-03  数据安全

需求描述：资料库仅存于本机；外网访问可加访问控制。

实现思路：SQLite 与图纸文件不离开本机；外网经 Ngrok/Nginx 时启用 HTTPS 并可加访问口令；不开放除 5000 外的多余端口。

所需资源：Ngrok/Nginx 访问口令；HTTPS 证书（Ngrok 自带）。

预期效果：图纸资产留在本机，外网访问受控，满足企业对图纸保密的基本诉求。

## 4.15  NFR-04  可扩展性

需求描述：架构需模块化，后续功能模块可插拔。

实现思路：服务端按「模块（Module）」组织 Controller/Service，新增模块只需加一组接口与前端页面；资料库以 drawings/histories 通用表为底，新模块可复用检索与历史基础设施。

所需资源：清晰的模块化项目结构；通用检索/历史服务抽象。

预期效果：第二个、第三个功能模块可在不改动核心架构的前提下快速叠加，保护前期投入。

# 5. 用户操作流程

手机打开 H5 页面，内网/外网 IP 自动识别与转换，提供三种主路径：

| 模式 | 操作步骤 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 单图模式 | 拍照/选图 → 点击「识别」 → 查看匹配图纸或失败提示 | 调用 FR-01+FR-02+FR-04，命中出图、未中弹「未找到」 |
| 搜索模式 | 点击「图纸库」→ 输入型号关键词（如 A-01）→ 展示相关图纸卡片 → 点击看完整大图 | 调用 FR-05，独立人工检索通道 |
| 查看历史 | 点击「历史记录」→ 按时间倒序查看所有操作记录及结果快照 | 调用 FR-06，支持回溯复核 |

# 6. 风险点与待确认项

| 项 | 风险/待确认 | 建议对策 |
| --- | --- | --- |
| R1 | OCR 中文准确率：打标效果图若文字小/有背景，Tesseract 中文准确率有限 | 补充型号白名单/人工校准；后续可换 PaddleOCR 提升 |
| R2 | 部位标注依赖文件命名：20 个 PDF 若未含部位信息需先约定 | 先制定命名规范（如 A-01_顶部.pdf）或人工标注 |
| R3 | Ngrok 免费版不稳定：地址随机、重启失效、限速 | 生产外网建议付费固定域名或路由器转发+DDNS |
| R4 | 公网开放安全性 | Ngrok/Nginx 层加访问口令 + 强制 HTTPS |
| R5 | 资料库规模增长 | 建立缩略图策略与检索索引，预留分页 |
| R6 | 型号格式待确认 | 与用户确认型号规则（如 A-01）以便正则提取 |

— 本报告基于用户原始需求整理，作为后续设计、开发与上线的跟踪基线 —