本机服务端平台
项目实施方案

平台化架构 · 图纸智能检索（第一项目）· 远程访问本地文件做数据交换（长期目标）

| 文档版本 | V1.0（初稿） |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-07-09 |
| 编制角色 | 高级开发工程师（平台架构与实施方案） |
| 依据文档 | 《需求分析报告.docx》（V1.0） |
| 方案定位 | 平台（Platform），非单项目；第一项目 = 图纸智能检索与比对模块 |
| 长期北极星 | 手机端远程访问本地文件，完成数据交换 |

# 1. 方案目标与定位

## 1.1 平台定位（关键）

本方案不是「一个一次性项目」，而是一套部署在本机的「服务平台」。当前交付的「图纸智能检索与比对」只是挂载到平台上的第一个模块（Module）。平台的核心价值在于把「手机如何访问本机 / 如何安全地读写本机文件」这类公共能力一次性沉到底座，后续任何新需求都以「新增模块」的方式接入，无需改动平台核心。

平台底座（一次建设）：网络可达、本地文件访问、鉴权、模块注册、前端外壳。

模块（按需叠加）：图纸检索（本期）、文件数据交换（二期）、以及未来任意业务模块。

扩展方式：新需求 = 新模块，注册即生效，导航自动出现。

## 1.2 长期北极星目标

平台最终要支撑的核心场景是——手机端远程访问本机上的本地文件，完成数据交换（浏览、上传、下载、预览、批注、同步）。因此本期所有「共享能力」都是为此预留的接口与底座，图纸检索模块即是这些能力的最早消费者与验证者。

## 1.3 本期（第一项目）交付范围

严格对应《需求分析报告》中的 SR-01~05 与 FR-01~06，作为平台的第一个模块落地：

SR-01 本机服务端常驻；SR-02 双网络可达；SR-03 前端 IP 自动切换；

SR-04 图纸库初始化与索引；SR-05 外网访问配置；

FR-01 OCR 识别；FR-02 资料库匹配；FR-03 部位区分；FR-04 图片输入；FR-05 型号搜索；FR-06 历史记录。

# 2. 平台总体架构

## 2.1 架构原则

能力下沉：所有模块共用的能力（网络、文件、鉴权、任务）沉到平台底座，模块只写业务。

模块解耦：模块间互不直连，统一通过平台共享服务与 API 网关通信。

接口预留：从第一天起定义 IModule 契约，新需求即新模块，零改动核心。

适度设计：单机上采用「模块化单体（Modular Monolith）」，不引入微服务复杂度。

## 2.2 分层架构（自顶向下）

手机 H5（平台外壳 Shell + 各模块页面）
        │  HTTPS / HTTP（内网 IP 或 外网隧道）
────────┼──────────────────────────────────────
平台底座 Platform.Host (ASP.NET Core 8.0)
  ├─ 统一 API 网关   : CORS / 版本 / 错误格式 / 鉴权
  ├─ 模块注册中心    : 扫描 IModule，暴露 /api/modules
  ├─ 网络访问层      : 内/外网 BaseUrl 解析（SR-03）
  ├─ 本地文件访问层  : 沙箱化文件服务（北极星能力核心）
  ├─ 任务队列        : OCR/转图等重任务异步化
  └─ 数据存储        : SQLite 核心库(modules/histories/audit) + 模块库
        │
模块层（可插拔）
  ├─ M1 图纸智能检索（本期）
  ├─ M2 文件数据交换（二期，北极星）
  └─ M3… 未来业务模块

## 2.3 技术栈（沿用 + 平台增强）

| 层 | 选型 | 平台化增强点 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | ASP.NET Core 8.0 Web API | 模块化单体 + IModule 扫描注册 |
| OCR | Tesseract + chi_sim | 由平台任务队列异步调度，模块只调服务 |
| PDF/图像 | PdfSharp / ImageSharp | 归入「本地文件访问层」统一处理 |
| 数据库 | SQLite | 核心库 + 每模块独立表，统一迁移 |
| 前端 | 原生 HTML5 + JS + Vant 4 + Axios | 「外壳 Shell」+ 模块按需懒加载 |
| 网络 | Ngrok / 端口转发 + DDNS | 网络访问层统一解析内外网 BaseUrl |

# 3. 平台共享能力（核心下沉 · 扩展基石）

以下每一项都是为「后续拓展」与「远程访问本地文件做数据交换」预留的底座。模块只消费这些能力，不重复造轮子。

## 3.1 网络访问层（NetworkResolver）

职责：集中维护「内网地址 / 外网地址」两个 BaseUrl，供前端自动探测与切换（对应 SR-02/03）。

对外暴露 GET /api/config → { lanBaseUrl, externalBaseUrl }，前端据此做健康检查与回退。

北极星关联：所有远程访问本地文件的能力都依赖此层确定「从哪连回来」。

## 3.2 本地文件访问层（FileAccessService）★北极星核心

职责：以「虚拟路径」方式安全暴露本机目录，模块只能读写被白名单允许的根（如 E:\生产打标效果图）。

强制路径白名单 + 虚拟路径映射，杜绝目录穿越（../）等安全风险。

提供统一能力：列目录、取文件、保存上传、生成缩略图、预览。

interface IFileAccessService {
  FileEntry[]   List(string virtualPath);
  Stream        Get(string virtualPath);
  string        Save(Stream data, string virtualPath);
  string        Thumbnail(string virtualPath, int size);
}

北极星关联：这正是「手机端远程访问本地文件做数据交换」的能力内核；二期文件交换模块直接复用。

## 3.3 统一 API 网关

集中处理：CORS（允许 H5 跨域）、API 版本（/api/v1/...）、统一错误码与异常中间件、可选访问口令/Token（NFR-03）。

所有模块接口都经此网关，安全与可观测性一次性解决。

## 3.4 模块注册中心（Module Registry）

启动时扫描实现 IModule 的程序集，逐个执行注册，并汇总元数据。

暴露 GET /api/modules → 返回已启用模块清单（key/name/icon/order/entry），前端外壳据此渲染导航。

新增模块无需改平台代码，注册即出现。

## 3.5 数据存储

核心库（platform.db）：modules（模块注册表）、histories（跨模块操作历史）、audit（访问审计）、files（文件索引）。

模块库：每个模块独立表（如 drawings / drawing_histories），通过「模块 key」命名空间避免冲突。

## 3.6 前端应用外壳（Shell）

一个极轻量外壳：启动即拉取 /api/modules 渲染底部导航/宫格，点击懒加载对应模块页面。

提供全局 Platform 对象（api / file / ui），模块页面直接调用，无需各自实现网络与文件逻辑。

# 4. 模块扩展接口契约（如何加新模块）

这是用户重点要求的「为后续拓展留好接口」。契约定义清楚后，新增任何需求都只是「再写一个模块」。

## 4.1 后端模块契约 IModule

public interface IModule {
  string Key   { get; }   // 唯一标识，如 "drawing-retrieval"
  string Name  { get; }   // 显示名，如 "图纸检索"
  string Icon  { get; }   // 导航图标
  int    Order { get; }   // 排序
  void RegisterServices(IServiceCollection services); // 注入本模块服务
  void MapEndpoints(IEndpointRouteBuilder ep);       // 挂到 /api/{Key}/...
  ModuleMeta GetMeta();                              // 供前端 manifest
}

约定：所有接口挂在 /api/{Key}/... 下，天然隔离；复用平台 IFileAccessService / INetworkResolver / IJobQueue。

## 4.2 前端模块契约

// modules/drawing-retrieval/meta.js
window.Platform.registerModule({
  key: 'drawing-retrieval',
  name: '图纸检索',
  icon: '...',
  order: 10,
  entry: 'modules/drawing-retrieval/page.html'
});

外壳读取 /api/modules 后自动渲染导航；点击模块加载其 entry 页面（hash 路由 / 动态加载）。

## 4.3 共享服务调用方式

后端：构造函数注入 IFileAccessService / INetworkResolver / IJobQueue 等平台服务。

前端：通过全局 Platform.api（已带自动 BaseUrl 与错误处理）、Platform.file（上传/下载/缩略图）、Platform.ui（toast/preview）。

## 4.4 新增一个模块只需 5 步

① 新建模块目录/项目，实现 IModule（后端）或 registerModule（前端）。

② 在 GetMeta / meta.js 声明 key / name / icon / order。

③ 后端 MapEndpoints 挂到 /api/{key}/...，复用平台 file / network 服务。

④ 前端提供 entry 页面，调用 Platform 共享能力。

⑤ 重启/热注册 → /api/modules 自动出现该模块，导航自动增加，无需改平台核心。

# 5. 第一项目：图纸智能检索模块实施

## 5.1 模块目标

作为平台首个模块，验证整条「拍照→OCR→匹配本地资料库→出图」链路，同时消费平台底座（文件层/网络层/网关/外壳）。

## 5.2 实施任务分解（对应需求）

| 任务 | 对应需求 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 搭建平台底座 | SR-01/02/03 | 服务常驻、内外网可达、IP 自动切换 |
| 图纸库初始化 | SR-04 | 20 PDF→图→OCR→drawings 表（含 model/part） |
| 外网访问配置 | SR-05 | Ngrok 默认，端口转发+DDNS 备选 |
| OCR 识别接口 | FR-01 | /api/drawing-retrieval/ocr，调 Tesseract |
| 资料库匹配 | FR-02 | 识别结果检索 drawings，命中出图/未中「未找到」 |
| 部位区分 | FR-03 | part 字段精确对应顶部/底部/背面 |
| 图片输入 | FR-04 | 拍照 + 相册，Canvas 压缩 |
| 型号搜索 | FR-05 | /api/drawing-retrieval/search?keyword= |
| 历史记录 | FR-06 | histories 表 + 前端历史页 |

## 5.3 关键接口设计

POST /api/drawing-retrieval/ocr — 上传图，返回识别文本（异步走任务队列）。

GET  /api/drawing-retrieval/match?text= — 返回匹配图纸卡片（缩略图+部位）。

GET  /api/drawing-retrieval/search?keyword= — 型号关键词检索。

GET  /api/drawing-retrieval/history — 倒序历史；GET /file?vp= 取图（走文件访问层）。

## 5.4 数据库设计（模块表）

| 表 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| drawings | id, file_path, page, model, part, ocr_text, thumb | 图纸索引；part∈顶部/底部/背面 |
| drawing_histories | id, created_at, image_thumb, ocr_text, matched_id, status | 每次识别/搜索快照 |

# 6. 分阶段路线图与里程碑

| 阶段 | 目标 | 周期(估) | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 平台底座 | 网络层/文件层/网关/模块注册/前端外壳/核心库 | 1.5~2 周 | 手机可打开空壳平台；/api/modules 返回；能列本地目录；内/外网可达 |
| Phase 1 图纸检索 MVP | 落地 SR-01~05 + FR-01~06 作为第一模块 | 2~3 周 | 拍照出图、型号搜索、历史回溯；内/外网均可用 |
| Phase 2 文件数据交换 | 通用文件浏览/上传下载/预览/批注（北极星） | 2 周 | 手机远程访问本机文件并完成收发；复用 Phase 0 文件层 |
| Phase 3+ 拓展模块 | 业务模块按需接入 | 持续 | 新增模块不改平台核心，仅注册即生效 |

注：周期为单人/小团队估算，可按实际资源调整；Phase 0 与 Phase 1 可适度重叠以加快首版。

# 7. 风险与对策

| 项 | 风险 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 平台过度设计 | 采用模块化单体，不上微服务；接口以「够用+清晰」为原则 |
| P2 | 文件暴露安全 | FileAccessService 强制路径白名单+虚拟路径，杜绝目录穿越 |
| P3 | 模块耦合 | 禁止模块直连彼此内部，统一走平台共享服务与网关 |
| P4 | OCR 中文准确率（R1） | 补型号白名单/人工校准；后续换 PaddleOCR |
| P5 | 部位标注依赖命名（R2） | 先定命名规范（A-01_顶部.pdf）或人工标注 |
| P6 | Ngrok 不稳定（R3） | 生产外网改路由器转发+DDNS 固定域名 |
| P7 | 重任务阻塞 | 平台任务队列异步化 OCR/转图，不阻塞请求线程 |

# 8. 后续跟进建议（下一步动作）

确认平台定位与 Phase 0 范围：是现在就搭底座，还是底座与模块写在同一版本第一版。

确认模块契约细节：IModule 字段、前端注入方式（hash 路由 vs iframe）。

提供 20 个 PDF 取样，验证 OCR 效果与部位命名规范。

确认是否授权直接进入 Phase 0 编码（搭建 .NET 8 骨架 + 文件/网络/模块注册三件套）。

确定北极星（文件数据交换）的首批文件范围与权限模型，为 Phase 2 预留。

— 本方案以「平台」为定位，第一项目验证链路，长期承载手机远程访问本地文件的数据交换 —